АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15  марта 2018 года.        				                                                № 21а

Об образовании паводковой комиссии на территории Побединского сельского поселения.

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2018 года в соответствии с Федеральным законом 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Образовать паводковую комиссию на территории Побединского сельского поселения согласно Приложения 1

- Утвердить план мероприятий по подготовке территории Побединского сельского поселения к работе в период наводнения и пропуска паводковых вод в 2018 году согласно Приложения 2.

- Утвердить смету расходов при ликвидации последствий затопления и организованному пропуску весенних паводковых вод на территории Побединского сельского поселения согласно Приложения 3.

- Организовать граждан, проживающих на территории Побединского сельского поселения, имеющих в личном пользовании моторные лодки, на эвакуацию граждан из затопленных на время весеннего паводка согласно Приложение 4.

- Организовать водомерный пост на р. Обь в районе дома 26 по улице Коммунистическая п. Победа.

- Определить места размещения эвакуируемых из зон возможного подтопления и назначить ответственными за подготовку мест для размещения эвакуируемых, обеспечения продуктами, вещевым имуществом и т.д.:

  - Побединская СОШ- Георгиу Марина Дмитриевна

- Постановление Главы Побединского сельского поселения  № 24 от 27 февраля 2017 года считать утратившим силу.

8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста по

благоустройству, ЖКХ и экологии.

Глава Побединского поселения		                            	            Е.В. Гильд

Довгий С.Б.

42 -195

Приложение 1

к постановлению Главы

Побединского сельского поселения

от 15  марта 2018 № 21а

Об образовании паводковой комиссии на территории Побединского сельского поселения в составе:

| Гильд Елена Васильевна | - Председатель комиссии, Глава Побединского сельского поселения |
| --- | --- |
| Довгий Сергей Богданович | - заместитель председателя комиссии, специалист по благоустройству, ЖКХ и экологии. |
| Ушакова Татьяна Викторовна | - секретарь комиссии, главный специалист. |

Члены комиссии:

Заболотнова Евгения Анатольевна – специалист МКУ «Администрация Побединского сельского поселения»

Соловьев Александр Николаевич - механик д/и «Лесная дача» (по согласованию).

Орликов Андрей Алексеевич – помощник участкового  лесничего Богородского лесничества (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению Главы

Побединского сельского поселения

от _15_  марта  2018 № _21а_

План

мероприятий по подготовке территории Побединского сельского поселения

к работе в период наводнения и пропуска паводковых вод в 2018 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать паводковую комиссию на территории Побединского сельского поселения | февраль | Гильд Е.В. |  |
| 2. | Провести заседание паводковой комиссии | По мере необходимости | Председатель комиссии |  |
| 3. | Оповестить всех руководителей предприятий, баз отдыха, председателей ДСК, садоводческих товариществ о паводковой ситуации на территории поселения | По мере необходимости | Специалист по ЖКХ, благоустройству и экологии. |  |
| 4. | Оповестить жителей п. Победа, д. Оськино, д. Кулманы | По мере необходимости | Специалист по ЖКХ, благоустройству и экологии. |  |
| 5. | Провести уборку снега с улиц, дорог, площадей, территорий предприятий | Январь-март | Специалист по ЖКХ, благоустройству и экологии. Руководители предприятий |  |
| 6. | Периодически производить очистку крыш зданий, сооружений и строений предприятий, учреждений и организаций от снега | Январь- март | Специалист по ЖКХ, благоустройству и экологии. Руководители предприятий |  |
| 7. | Организовать места для эвакуации и размещения населения из подтопляемых мест | Февраль-апрель | Гильд Е.В. Георгиу М.Д. |  |
| 8. | Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи населению | В период поводка | Комиссия, Общая врачебная практика Мазеина С.В. |  |
| 9. | Обеспечить эвакуируемое население продуктами питания и предметами первой необходимости | По мере необходимости | Гильд Е.В. Георгиу М.Д. . |  |
| 10. | Составить списки жителей населенных пунктов из зоны возможного подтопления | Январь- Март | Специалист по ЖКХ, благоустройству и экологии. |  |
| 11. | Предприятиям и организациям выделить необходимый автотранспорт для эвакуации населения | По мере необходимости | Руководители организаций |  |
| 12. | Организовать места для размещения скота и кормов из мест подтопления | Март- апрель | Комиссия |  |
| 13. | Составить график дежурства для охраны домов и имущества | Апрель | Комиссия |  |
| 14. | На период наводнения организовать завоз продуктов и товаров первой необходимости в д. Кулманы, п. Победа | Апрель | Комиссия |  |
| 15. | Создать аварийный запас горюче-смазочных материалов на период весеннего паводка | Март-апрель | Администрация поселения |  |
| 16. | Подведение итогов работы поводковой комиссии | Апрель- май | Гильд Е.В. |  |

Приложение 3

к постановлению Главы

Побединского сельского поселения

от _15_  марта  2018 № _21а_

Смета расходов при ликвидации последствий затопления и организованному пропуску весенних паводковых вод на территории Побединского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание запаса ГСМ в количестве 500 литров А-92 | 20000 |
| 2 | Завоз продуктов питания и товаров первой необходимости по селам поселения: д. Кулманы – 9 человек | 5000 |
| 3 | Оплата за использование моторных лодок, задействованных на доставке продуктов питания и эвакуации населения из затопленных мест | 20000 |
| 4 | Работа снегоуборочной техники | 1700р/ч х 8ч.=13 600 |
| 5 | Создание запаса ГСМ для работы мотопомпы МП 800Б-01. (22 литра в сутки) | 10000 |

Приложение 4

к постановлению Главы

Побединского сельского поселения

от 15  марта  2018 № _21а_

Список

граждан, проживающих на территории Побединского сельского поселения, имеющих в личном пользовании моторные лодки

| № п/п | Ф.И.О. владельца моторной лодки | Адрес места жительства | Домашний телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вайс Денис Владимирович | д. Кулманы |  |
| 2 | Крист Давыд Давыдович | п. Победа пер. Школьный, 10-1 | 42-133 |
| 3 | Соловьев Александр Николаевич | п. Победа ул. Ленина 2а | 42-101 8 909 538 18 03 |
| 4 | Фоменко Анатолий Викторович | п. Победа ул. Коммунистическая 97а |  |
| 5 | Маньков Анатолий Михайлович | п. Победа ул. набережная, 17-2 | 42 358 |
| 6 | Уваров Сергей Николаевич | п. Победа ул. Октябрьская, 1 | 42 138 8 906 950 09 70 |
| 7 | Гильд Владимир Александрович | п. Победа | 8 952 899 94 07 |
| 8 | Вайс Владимир Петрович | д. Кулманы | 8 913 843 32 20 |
| 9 | Тимофеев Александр Николаевич | п. Победа | 8 903 954 86 76 |