**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«29» апреля 2020 г. № \_\_\_\_

Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Побединского сельского поселения на период трехмесячника по благоустройству 2020 г.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Уставом МО Побединское сельское поселение, Правилами благоустройства, в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, а также в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния Побединского сельского поселения

**ОБЯЗЫВАЮ:**

1.  Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Побединского сельского поселения Шегарского района Томской области согласно приложения № 1.

2. Создать комиссию по благоустройству согласно приложения № 2.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте Администрации Побединского сельского поселения, в Информационном бюллетене органов местного самоуправления.

5. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

Глава поселения Гильд Е.В.

Приложение №1

К распоряжению Главы поселения

№\_24\_\_от 29.04.2020 г.

**План мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов**

 **Побединского сельского поселения**

 **с 30 апреля по 30 июля 2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Примечание |
| 1. |  Продолжить выявление объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территории сельского поселения | трехмесячник | Специалисты Администрация сельского поселения   |   |
| 2. | Направить письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке  | Апрель-май | Специалист по благоустройству |  |
| 3. |

|  |  |
| --- | --- |
| Провести рейды по улицам села с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, подрезки деревьев под электролиниями |  селения сельского  |

 | До 1 мая | Комиссия по благоустройству |  |
| 4. | Направить гражданам -собственникам частных домов, строений, сооружений, заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние  | Май и далее | Специалист по благоустройству |  |
| 5. | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения и соблюдения пожарной безопасности  | Май | Глава поселенияСпециалист по благоустройству |  |
| 6. |

|  |  |
| --- | --- |
| Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистке от мусора  |  положенные  |

 | Май-июнь | Глава поселенияСпециалист по благоустройству |  |
| 7. | Создать посты по контролю за местами несанкционированных свалок в черте населенного пункта и мест отдыха  | В течение летнего периода | Специалист по благоустройствустаросты |  |
| 8. | Организовать и провести работы по благоустройству кладбища  | Май-июнь | Глава поселенияСпециалист по благоустройствудепутаты |  |
| 9. | Привлекать к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости население  | Апрель- май | Главный специалист |  |
| 10. | Обновить указатели пожарных водоемов и пожарных гидрантов.  | Май | Специалист по благоустройству |  |
| 11. | Провести акции: 1)«Чистый берег» по очистке берега Оби2. «Чистый лес»   | Май | МКУ «Побединская средняя общеобразовательная школа» |  |
| 12. | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций, предприятий, независимо от форм собственности | Май-июнь | Руководители | Письма от Администрации поселения |
| 13. | Организовать работы по косметическому ремонту детских Площадок-п. ПобедаМкр. Лебединка | Май-июнь | Специалист по благоустройству  |  |
| 14. | Уборка улиц поселения вручную  | Май-ноябрь | Администрация сельского поселения  |    |
| 15. |  летнее содержание дорог в границах населенных пунктов поселения. - скашивание сорных трав вдоль автодорог. Капитальный ремонт дороги ул. Трактовая  | Май-июльв течение летадо 31.07.2020 г. |  Администрация сельского поселения   | Мунициципальный контрактРабочий по благоустройствуМуницыпальный контракт |
| 16. |  Профилировать грейдером грунтовые дороги на улицах населенных пунктов. | Май-июнь |  Подрядчик | Муниципальный контракт |
| 17. | Санитарная вырубка и вывоз деревьев, находящиеся в охранной зоне под линиями электропередач  | В течение летнего периода |  Специалист по благоустройству | РЭС |
| 18. | Содержание памятников ВОВ в следующих населенных пунктах: п. Победад. Оськино   | В течение лета |   Специалист по благоустройству  |  Рабочий по благоустройству |
| 19. | Проведение акции «Сад памяти» | Май-июнь | Специалисты Администрации |  |
| 20. | Организовать работу по уличному освещению:  -Обеспечение уличным освещением пер. Дорожный;-Установка приборов учета;-Лампы ДРЛ -250 уличного освещения переводить на энергосберегающие светодиодные лампы.  | Июнь- июльИюнь-июльВ течение года |  Администрация сельского поселения | По договору |
| 21. | Организовать ремонт колодца питьевой воды д. Оськино | Май  | Специалист по благоустройству | Рабочий по благоустройству |
| 22. | Установить ж/б плиты под мусорные контейнеры на улицах населенных пунктов (деревень) согласно схеме | Май  | Администрация сельского поселения  | Муниципальный контракт |
| 23. | Осуществлять постоянный контроль вывоза мусора. | Еженедельно:Понедельник,Четверг  | Специалист по благоустройству |  |
| 24. | Осуществлять уборку контейнерных площадок после вывоза мусора. | Еженедельно:Вторникпятница | Специалист по благоустройству | Рабочий по благоустройству |
| 25. | Еженедельно по пятницам проводить экологические субботники по благоустройству на закрепленных за учреждениями, предприятиями территорий.Содержать в санитарно-экологическом состоянии улиц населенных пунктов.  | В течение года | Руководители предприятий и организацийАдминистрация сельского поселения Старосты деревень Депутаты  |  |
| 26. | Провести конкурс по благоустройству населенных пунктов:- п. Победа;- д. Оськино;-д. Кулманы.  | Апрель - август | Администрация сельского поселения Комиссия по благоустройству. |  |
| 27. | Содержать в чистоте и в порядке территорию парка по ул. КоммунистическаяСкашивать сорные травы в течение лета 2-3 раза. | В течение лета |  Специалист по благоустройству  | Рабочий по благоустройству |
| 28. | Инвентаризация заброшенных, заросших участков | В течение года | Администрация сельского поселения | Росреестр |
| 29. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Побединского сельского поселения включая берег реки. | Постоянно | Администрация Побединского сельского поселения Старосты деревень Депутаты  |  |
| 30. | Подготовить существующие кладбища к празднику «Троица»:- Победа-д. Оськино-д. КулманыПроводить работы по санитарной очистке территорий, уборке и вывозу мусора . | Апрель - июнь | Администрация сельского поселенияСтаросты Депутаты Жители деревень   |  |
| 31. | Приобрести дополнительные контейнеры под ТКО для замены старых контейнеров пришедших в негодность и для расширения контейнерного парка. | Июнь- июль | Администрация поселения | Муниципальный контракт |

Глава Побединского

сельского поселения Е.В. Гильд

Приложение № 2

К распоряжению Главы поселения

№\_24\_\_от 29.04.2020 г.

**Состав**

**комиссии по благоустройству**

Председатель комиссии: Гильд Елена Васильевна - (Глава поселения);

Секретарь комиссии: Ярулин Игорь Альбертович - (специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, благоустройству и экологии);

Члены комиссии:

Самотойлов Семен Федорович - (специалист 1 категории по управлению земельными ресурсами и муниципальной собственностью);

Георгиу Марина Дмитриевна – (депутат - ул. Сосновая, ул. Октябрьская, ул. Зеленая);

Петров Вячеслав Владимирович – (депутат - ул. Коммунистическая, пер. Дорожный);

Варламова Надежда Николаевна – (депутат - мкр. Лебединка, пер. Кооперативный);

Уварова Татьяна Владимировна – (депутат - ул. Набережная, пер. Школьный, д. Кулманы);

Алмазова Ирина Александровна – (депутат - ул. Трактовая, ул. Ленина);

Кузнецов Дмитрий Анатольевич – (депутат - ул. Луговая, Административный корпус тер. ОГАУ «ДИПИ «Лесная дача»);

Шворнева Надежда Анатольевна – (депутат – тер. ОГАУ «ДИПИ «Лесная дача, стр. 6, ул. Южная, ул. Солнечная);

Иванова Лариса Викторовна – (депутат - тер. ОГАУ «ДИПИ «Лесная дача, стр. 4, ул. Мира, ул. Луговая);

Власов Николай Владимирович – (депутат - тер. ОГАУ «ДИПИ «Лесная дача, стр. 5, ул. Кедровая, ул. Дачная);

Кузнецова Мария Николаевна – (депутат - тер. ОГАУ «ДИПИ «Лесная дача, стр. 3, ул. Светлая, ул. Молодежная).

Глава поселения Гильд Е.В.